Título do Projeto
Versão x.y

dd/mm/aaaa
Sumário

# IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Nome do Projeto:		Código:
Gerente do Projeto:		Telefone:
E-mail:
Unidade Administrativa:

# DEMANDANTE DO PROJETO
Área Demandante:		Telefone:
Nome do Demandante:		Telefone:
E-Mail Demandante:
Patrocinador Demandante:

# HISTÓRICO DE REVISÕES7
Data	Versão	Descrição	Autor

# RELAÇÃO COM OUTROS PROJETOS
Id.	Projeto	Observações

# DATA DA REALIZAÇÃO DO KICKOFF
Data – dd/mm/aaaa

# OBJETIVO DO PROJETO
<Descrever o que se pretende alcançar com o projeto.
Para a correta definição do objetivo, siga a regra SMART como um instrumento de checagem, a saber:
- Specific (específico): Deve ser redigido de forma clara, concisa e compreensiva;
- Measurable (mensurável): O objetivo específico deve ser mensurável, ou seja, passível de ser medido por meio de um ou mais indicadores;
- Agreed (acordado): Deve ser acordado com as partes interessadas (Stakeholders);
- Realistic (realista): Deve estar centrado na realidade, no que é possível ser feito considerando as premissas e as restrições existentes;
- Time Bounded (limitado no tempo): Deve ter um prazo determinado para sua finalização.>

# PREMISSAS E RESTRIÇÕES
## Premissas
< Identificação dos fatores que, para fins de planejamento do projeto, são considerados verdadeiros, reais ou certos sem prova ou demonstração. >
## Restrições
< Identificação das limitações aplicáveis ao projeto ou das condições restringentes. Alguns exemplos são: limites de orçamento; prazo; recursos humanos e escopo. >

# ESCOPO DO PROJETO
## Declaração do Escopo
< A declaração do escopo do projeto é a garantia de ambas partes que será feito, e somente será feito, o objeto contratado a ser executado por este projeto. >
## Não Escopo
<O que o projeto não vai fazer. Esclarece a abrangência e os limites do projeto evitando, desta feita, alimentar expectativas que não serão atendidas. >
## Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
<Adicionar imagem da EAP e/ou endereço da imagem na rede.>
Em caso de dificuldade em acessar a EAP do seu projeto, por favor, solicite para o gerente do projeto através do e-mail: e-mail_do_gerente_do_projeto@csjt.jus.br .
## Dicionário da EAP
Id.	Pacote de trabalho	Descrição
1.1	<Nome do pacote>	<Descrição do pacote>
1.1.1	<Nome do pacote>	<Descrição do pacote>
1.1.2	<Nome do pacote>	<Descrição do pacote>
1.2	<Nome do pacote>	<Descrição do pacote>
1.2.1	<Nome do pacote>	<Descrição do pacote>
1.2.2	<Nome do pacote>	<Descrição do pacote>

# PLANO DO CRONOGRAMA
## Cronograma de Marcos e Pesos do Projeto
<Listar as fases definidas na EAP, definir um peso para cada fase, onde o somatório dos pesos deve ser 100 pontos. Para cada revisão do PGP, os percentuais devem ser atualizados.>
Fase EAP	Nome da Fase	Peso	Percentual Concluído da Fase	Percentual Concluído do Projeto
1	Nome da fase 1	10	100%	10%
2	Nome da fase 2	25	50%	12,5%
3	Nome da fase 3	20	10%	2%
4	Nome da fase 4	5	0%
5	Nome da fase 5	5	0%
6	Nome da fase 6	25	0%
7	Nome da fase N	10	0%
			Total	24,5%

## Cronograma do Projeto
<Adicionar o cronograma do projeto que servirá de linha de base do projeto e/ou endereço na rede onde as partes interessadas poderão acessar o cronograma. >
NOME DA TAREFA	DURAÇÃO	INÍCIO	FIM
<Nome da tarefa>	N dias	dd/mm/aa	dd/mm/aa
<Nome da tarefa>	N dias	dd/mm/aa	dd/mm/aa

# PLANO DA QUALIDADE DO PRODUTO
<Descrever as regras de qualidade do projeto. Identificar as principais entregas, seus critérios de aceitação (regras utilizadas para a homologação).>
Cód. / EAP	Entrega	Critérios de aceitação
x.y	<Nome da entrega 1>	<Descrição do critério de aceitação.>
z.w	<Nome da entrega N>	<Descrição do critério de aceitação.>

# PLANO DE RECURSOS HUMANOS
## Papéis e Responsabilidades
Papel	Responsabilidade
Papel 1	Responsabilidade 1 / Responsabilidade N
Papel 2	Responsabilidade 1 / Responsabilidade N
Papel N	Responsabilidade 1 / Responsabilidade N

## Equipe do Projeto
<Na equipe do projeto são listadas todas as pessoas envolvidas para o levantamento de requisitos, para o desenvolvimento e teste do projeto, bem como outras atividades previstas no projeto, tanto da área demandante como da área técnica.>
Nome	Papel	Telefone	E-mail

# GERENCIAMENTO DE CUSTOS DO PROJETO
[ ] O projeto não necessita de investimentos e não há custos diretos vinculados a sua execução.
A marcação desse campo elimina a necessidade de preencher as seções 9.1, 9.2 e 9.3, ficando as partes cientes de que qualquer necessidade de aplicação de recursos financeiros no futuro caracterizará mudança no projeto, sendo preciso oficializá-la por meio do relatório de Requisição de Mudança – RDS, a ser submetido para análise e aprovação.

## Custos - Ciclo de vida do projeto
<Descrição detalhada dos custos e investimentos necessários para iniciação e planejamento do projeto, indicando as respectivas fontes orçamentárias.>

Código EAP	Descrição da atividade/aquisição	Custo estimado (R$)	Custo Realizado / (R$)	Fonte

## Custos – Pós- projeto
<Descrever custos posteriores à conclusão do projeto, por exemplo custo anual relativo à manutenção ou suporte técnico de um sistema de informação após sua colocação em produção. Adicionar referência ao Plano de Sustentação de Software, se o projeto tratar-se de desenvolvimento de software>

Descrição da atividade/aquisição	Justificativa	Custo anual estimado (R$)	Fonte

# PLANO de CONTINUIDADE da SOLUÇÃO
[ ] Não se aplica ao projeto
## Sustentação e Suporte
<Informações acerca da:
1. Equipe mínima necessária à sustentação e suporte à solução com os respectivos perfis técnicos necessários;
2. Instituição/órgão responsável pela sustentação, se não for local;
3. Instituição/órgão responsável pelo suporte, se não for local;
4. Infraestrutura necessária;
5. Estratégia de repasse tecnológico no caso de delegação dos itens 3 e 4
>
## Estratégia de Implantação
<Informações acerca da:
1. Definição dos Tribunais-piloto, se necessário;
2. Formato do treinamento:
  1. Se EAD: plataforma, patrocinador, instrutores/mediadores;
  2. Se presencial: local(is), público(s) alvo, patrocinador;
3. Definição de um cronograma de implantação com prazo médio para cada implantação, número máximo de implantações concorrentes, e indicação de responsável por coordenar e controlar esse cronograma;
4. Adaptação de infraestrutura preexistente;
>

# PLANO DE AQUISIÇÃO
<Descrever as regras para realizar o controle de aquisições do projeto.>
## Unidades Contratantes
Unidade de Contratação:		Telefone:
Nome do Responsável:	Responsável pelo processo de contratação	Telefone:
E-Mail do Responsável:
Observações:

## Contratos
Nº do PA	Empresa	Produto	Data da Entrega	Responsável	Contato
x.y	<Nome da empresa 1>	<Nome do Produto 1>	dd/mm/aaaa	Nome do Responsável na Empresa	Telefone ou / E-Mail
z.w	<Nome da empresa N>	<Nome do produto N>	dd/mm/aaaa	Nome do Responsável na Empresa	Telefone ou / E-Mail

# PLANO DE COMUNICAÇÃO
<Descrever as regras para realizar a comunicação do projeto.>
<O Que – Assunto que será informado.
Quem – nome da pessoa envolvida.
Como – forma que a comunicação será feita. Ex.: Presencial; E-Mail; Videoconferência.
Quando – quando será feita a comunicação. Ex.: Semanal; Sob demanda; Data.
Porquê – o motivo da necessidade da comunicação. Ex.: Ponto de Controle; Levantamento de Requisito.
Responsável – nome da pessoa responsável pela realização da comunicação. Ex.: Gerente do Projeto.>

ID	O Que	Quem	Como	Quando	Porquê	Responsável

# PLANO DE ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS
Nível do Engajamento	Descrição
Lidera	Engajado em garantir o sucesso do projeto
Apoiador	Apoia o projeto
Neutro	Tem conhecimento sobre o projeto, porém, está neutro.
Desinformado	Não tem informação sobre o projeto, por isso, não tem posição formada
Resistente	Se tiver oportunidade, prejudicará o andamento do projeto

Parte Interessada	Engajamento Atual	Engajamento Desejado	Estratégias para obter mais suporte ou reduzir resistência.	Avaliação do Impacto
(Nome da pessoa)	(Nível do Engajamento)	(Nível do Engajamento)	(Ações para obter o engajamento ou evitar a resistência)	(O que de bom ou ruim pode acontecer para o projeto)

# PLANO DE RISCOS E QUESTÕES
<Identificar eventos ou condições incertas que, se ocorrerem, provocarão efeitos positivos ou negativos nos objetivos do projeto. Definir a probabilidade do risco ocorrer, o impacto sobre o projeto e o grau do risco. Definir uma ação de contingência, a ação a ser tomada caso o risco aconteça. Definir para cada risco uma pessoa responsável para executar a ação de contingência.>
Probabilidade		Impacto / (Efeito que o risco exerce sobre o projeto)		Grau de Risco
Índice	Probabilidade de Ocorrência	Índice	Impacto	Índice	Descrição
1	Improvável	1	Muito baixo	1 a 2	Muito Baixo - Impacto mínimo no projeto
2	Pouco provável	2	Baixo	3 a 5	Baixo - Impacto no projeto
3	Provável	3	Médio	6 a 10	Médio - Impacto no projeto
4	Muito provável	4	Alto	12 a 16	Alto - Impacto no projeto
5	Quase Certo	5	Muito alto	20 a 25	Muito Alto - Comprometimento no projeto

Tabela de identificação e plano de resposta aos riscos:
Nº	Etapa do Projeto	Risco Encontrado	Proba-bilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência

# GLOSSÁRIO
<Listar e descrever os termos técnicos, abreviaturas e outras terminologias.>
# REFERÊNCIAS A OUTROS DOCUMENTOS
<Listar os documentos que podem trazer subsídios ao projeto. Ex.: Norma legal; documentação técnica.>

# ACEITE DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO
<Listar os nomes dos responsáveis pela aprovação do PGP (patrocinadores do projeto). Eles serão os responsáveis por fornecer patrocínio efetivo para a execução do projeto, oferecendo os recursos necessários e retirando os impedimentos que fogem as competências do gerente do projeto. >
Nome	Área	Data	Assinatura

Todas as páginas devem ser rubricadas.